Plan de Proyectos

 Grupo SAllende
 Titulo : CbaMot.
 Descripción breve:

CbaMot es un sistema sensor remoto inalámbrico, forma parte de una cadena inalámbrica de avance de datos, hacia un nodo recolector o punto de acceso, un gateway se encarga de enviar los datos a un servidor remoto mediante Internet.

Destinatario

El mercado objetivo es la modernización de maquinas y mantenimiento preventivo en empresas cooperativas de Sierras de los Padres, forma parte de la introducción de la industria 4.0 para las mencionadas empresas.
Grado de avance del proyecto.
- Fin de diseño dispositivos para pruebas.
- Fin de verificación de aplicación distribuida.
- Listando de insumos y componentes restantes por proveedores para el ensamble de equipos.
- Ensamble de equipo generador para pruebas de banco de estrés de fuentes de alimentación de dispositivos.
Modelo de desarrollo.

La disposición natural del proceso de desarrollo fue mediante desarrollo en casca, una constante en el diseño en electrónica.
Las E.R. definen el alcance del proyecto hasta el entregable que presenta las características mínimas funcionales que hace al dispositivo factible de pruebas en campo.
A partir de ese hito, con las pruebas y la información recobrada se volcaran a la siguiente etapa que es el diseñar el prototipo que cumpla con las condiciones para manufactura en escala y su logística.

Investigación
y análisis
Implementación
Prototipo
Diseños
preliminares
Pruebas
en campo
Diseños producto
mínimo viable
Diseños de
pruebas

Factible?
Comprobación
Comprobación
Comprobación
Comprobación
Documentación
Bloques funcionales
Integración de sub-sistemas
Integración completa:
APP distribuida
Dispositivos y Sistema
RESULTADOS
CONDICIONAL

ALCANCE
E.R.

 Análisis F.O.D.A.
Fortalezas:
Tiempo de desarrollo invertido.
Inversión inicial efectuada.
Cursos de emprendedores.
Conocimiento de la industria.
Conocimiento de competidores.
Aplicación de gestión integrada en las cooperativas.
Oportunidades
Se cuenta relativo prestigio en los clientes.
Los competidores tienen foco en otro mercado.
Existe la posibilidad de crédito contra servicios.
Debilidades
Los tiempos académicos son un impedimento para el	desarrollo.
Los requerimientos de mayor inversión son cada vez más	probables.
No hay capital para formular una nueva solución.
Amenazas
La tecnología ofrece nuevos sustitutos.
El tipo de cambio con ingresos en pesos no permiten	compra de	insumos.
Ingreso de nuevos competidores.

Asignación de recursos totales:
Monetarios: 700 u$s.
Tiempo: 6 meses hasta entrega de prueba en campo.
Asignación de tareas:
Todas la tareas son asignadas a Sebastián Allende.
Excepción de desarrollo de la interface Ux de P.M.V. (No E.R.)

 Diagrama de Gantt
La asignación de carga horaria es de 8 hs 5 días a la semana.