Carrera: Ingeniería Electrónica

Proyecto:

CbA-MoT

Módulo inalámbrico para monitoreo de sensores remotos

Especificación Técnica

ID 1884
Autor
Sebastián Allende
cballende/TDSTec.git

Fecha	Versión	Descripción	Autor/a
30/08/2022	1.0	Versión inicial	Sebastián Allende / cballende/TDSTec.git

Índice

# Introducción

Este documento corresponde a la Especificación Técnica para la solución CbA-MoT. Esta especificación se ha estructurado basándose en la información mencionada en el documento de Especificación Funcional (EF) ID 1883.

## Propósito del documento

El presente documento tiene como propósito proveer información detallada de cómo esta compuesto el sistema en sus distintos bloques y como sera la conexión entre ellos, cómo se deberá construir para ello se emplearan diagramas de flujos, descripción de estados y pseudocódigo para la correcta interpretación de la construcción día con base en los requerimientos anteriormente definidos en la EF.

Está dirigido a:

Control de calidad de circuito electrónico.
Control de sistema embebido.

## Alcance

El siguiente plan de pruebas abarca desde etapas de pruebas individuales unitarias hasta pruebas finales del sistemas.

## Ambientes de prueba

El ambiente de pruebas se divide en 3 etapas:

1. Se configura equipos para pruebas en laboratorio propio.
  Se conforma de :
  kits de desarrollado.
  Emulación de en entorno depuración virtual.
  Equipos semiterminados.
2. Se utiliza el laboratorio provisto por la cátedra.
  Los equipos semiterminados requieren una etapa de verificación con instrumental redundante. Como contadores y generador de funciones.
3. Se realizan pruebas en campo del cliente para el prototipo.

Un lote de 5 equipos funcionales para la prueba en campo denominado prototipo más punto de acceso serán emplazados en la actividad comercial del cliente para pruebas de las aplicación distribuida. Esto permite analizar el comportamiento físico, lógico y funcional del dispositivo en el ambiente de trabajo.
## Recursos, herramientas e instrumentos
Recursos disponibles en laboratorio propio:

Desarrollo
Kit desarrollo ……………………..Explorer 16.
Kit desarrollo……………………...Pic-Web-v.2.
Kit desarrollo……………………...W5100s-evb-pico.
Programador ……………………...PicKit3.
Programador………………………J-link8.

Medición
Equipo medidor …………………..Galileo 40A max.
Generador de funciones …………..Utd2010.
Osciloscopio de banco ……………Utd4050.
Multímetro de mano …………….. Utd50L.
Fuente alimentación doble ……….M3003f-2.
Analizador lógico ………………...Dslogic Plus.
Sonda diferencial ………………...HT8050.
Carga electrónica………………….FZ25.
Fuente simple aislada …………….220/220Vac 5W.

Ensamble
Lupa……………………………….3 dioptrias.
Cámara ……………………………x200 zoom digital.
Horno reflow……………………...800W.
Estacion Soldado………………….AT900.

## Políticas de trabajo

Las pruebas se definen por etapas cronológicas, la primer etapa se efectuá sin supervisación y solo es asistida mediante asesorías de directores.
La segunda etapa es supervisada por el encargado de pañol de herramientas y jefe de laboratorio de proyecto final.
La tercer etapa es supervisada por personal del área de sistemas del cliente.

## Estrategia de Comunicación

Los resultados de las pruebas y el progreso del proyecto se encuentran en comunicación regular con el área de sistemas del cliente. Los resultados estas para los integrantes de la categoría y directores de trabajo final requieren formalidad y se presentaran normados. Existen 2 documentos presentados donde se detallaron los resultados de pruebas preliminares e inconvenientes surgidos.
Las comunicaciones con el área académica siguen el protocolo formal de, inicialmente se enviá consulta con documentación por correo electrónico y se solicita entrevista.
La cátedra y los directores no son los usuarios o destinatarios del proyecto final por lo que no se requiere una comunicación regular y con detalla del grado de avance de las pruebas, se remitirá a informar los objetivos alcanzados por etapas asignados por la cátedra de proyecto final.
# Plan de Pruebas
M	ID	Prueba	Tipo Test	Procedimiento
Fuente ACDC	1	Etapa filtrado de entrada	Unitaria	Se comprueban los valores obtenidos en las simulaciones. Se alimenta el circuito con tensión de linea. Se carga el filtro con corriente nominal.
	2	Etapa filtrado de Salida	Unitaria	Se carga el sistema con resistencia salida equivalente. Se ingresa con señal senoidal entre 60 y 70 khz para obtener rechazo. Se ingresa con tren de pulsos para obtener f. de corte.
	3	Recta de carga	Integración	Se carga la salida de la fuente con una carga electrónica. Se determina la relación de tension Vs corriente.
	4	Respuesta transitoria	Integración	Se carga el sistema con variaciones del tipo escalón y tren de pulsos de corriente de 100mA y 15Hz
μcomputadora	5	Conf. de puertos	Unitaria	Los puertos se verifican su correcta configuración mediante estímulos y se observan las salidas.
	6	Conf. RTCC	Unitaria	El reloj y el oscilador deben funcionar, la salida habilita un gate de contador para comprobar su precisión. Involucra ID:5. Se toma medida a temperaturas del dispositivo de -10ºC a 50ºC.
	7	Interrupciones	Unitaria	Se estimulan fuentes de interrupciones para comprobar las configuraciones de las mismas. Involucra ID:5.
	8	Modo ahorro Energía	Unitaria	Se comprueba la inactividad durante periodos configurables o por eventos.
APP	9	Demo MIWI	Integración	Se verifican las configuraciones previas. Se implementan los ejemplos del fabricante del transceptor y la pila de protocolos.
	10	Método Tx	Unitaria	Se comprueba el método backoff de acceso al medio. Se releva la distribución de uso del espacio de tiempo de espera. Se comprueba segundo método pseudo-libre de contienda.
	11	Normal	Unitaria	EL dispositivo se reporta en un tiempo específico programable por el administrador cumple ID:10 y 8.
	12	Asociación	Unitaria	El Mote envía solicitud de unión al administrador y el dispositivo recibe y procesa mensajes del administrador.
	13	Modo Norm	Unitaria	El mote envía reportes bajo modo N al administrador y el dispositivo recibe y procesa mensajes del administrador, cumple ID:11
	14	Modo Ctrl	Unitaria	El mote envía reportes bajo modo C al administrador y el dispositivo recibe y procesa mensajes del administrador.
	15	Secuencias	Integración	Se cumple las secuencia de modos asociación, continuo, control y continuo. Otras variantes negativas y comprueban la recuperación.
Monitor	16	Variables Modo Norm	Unitaria	El modo normal reporta a admin variables N en prueba dinámica y física
	17	Variables Modo Ctrl	Unitaria	El modo Crtrl reporta a admin variables C y ajusta el comportamiento en prueba dinámica y física
Api eventos	18	Sincronismo	Unitaria	Compruebo la administración del timer que sincroniza el modo encuesta y gate. Relaciona ID:7
	19	Evento in_CLK	Unitaria	Compruebo la administración del evento al ingresar pulsos de clk al timer que los almacena.
	20	Evento modo Gate	Unitaria	Compruebo la administración del evento al ingresar pulsos de clk a el timer que los almacena durante un tiempo Gate
	21	Evento IOCH	Unitaria	Compruebo la administración del evento al ingresar pulsos a puertos sensibles al cambio.
	22	Evento Poll	Unitaria	Compruebo la administración del evento en modo encuesta para unifilar y para comunicación serie.
Sensor	23	Configuración	Unitaria	La api del sensor se coordina con la api de eventos. Requiere ID:22
	24	Asocio evento	Integración	Las apis sensor y eventos se configuran y administran. Del sensor se obtienen datos mediante la detección de los eventos.
Sist	25	Aplicación distribuida	Homologación	El Mote cumple con la secuencia de Inicio del sistema, se auto configura en la red y comienza a enviar datos de forma automática en modo Norm, luego se comanda a iniciar envíos en modo Ctrl para luego comandar el retorno a modo Norm.

Fecha	Versión	Descripción	Enlace
3/09/2022	1.0	Tabla de casos de prueba	Allende_PP-V01.html